 











SECŢIUNEA III

FORMULARE




Secțiunea III conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc, şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea, rapidă şi corectă, a tuturor ofertelor depuse.















          		
FORMULAR 1A
SOCIETATE BANCARA / DE ASIGURĂRI
............................................                                                 
            (denumire)     
MODEL
INSTRUMENT DE GARANTARE / SCRISOARE DE GARANTIE *)
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achiziție sectoriala

      Către .....................................................................................
                              (denumirea entității contractante si adresa completa)

 Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului.............................(denumirea contractului de achiziție publica)
Noi.................................................................................,(denumirea băncii)                                                                                          având sediul înregistrat la_______________________________,(adresa băncii) ne obligam să onorăm necondiționat orice solicitare de plată din partea............................................(denumirea autorității contractante) si  sa plătim suma de.............(în litere si in cifre) la prima sa cerere scrisă, pe baza declarației beneficiarului cu privire la culpa persoanei garantate (conform art.42 alin. (4)  din H.G. nr. 394/20016), cu condiția ca în cererea sa entitatea contractanta să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile prevăzute  la art. 43 alin (1) si (2) din HG nr. 394/2016:
[bookmark: _Hlk34216419]    a) **) ofertantul_____________________ si-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
                          (denumirea/numele)
b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, **)ofertantul...................................................
                                                                                    (denumirea/numele)
nu a constituit garanția de buna execuție;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, **) ofertantul...............................................
                                                                                                     (denumirea/numele)
nu a  deschis un cont la dispoziţia entităţii contractante, la o instituţie de credit bancară agreată de ambele părţi, în cazul în care părţile au convenit ca garanţia de bună execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;
d) oferta sa fiind stabilita câștigătoare, **) ofertantul...............................................
                                                                                                     (denumirea/numele)
a refuzat sa semneze contractul de achiziție sectoriala în perioada de valabilitate a ofertei;

Prezenta garanție este irevocabila și este valabilă până la data de ______________________.
Legea aplicabilă prezentei garanții de participare este legea română. 
Competente să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătura cu prezenta garanție de participare sunt instanțele judecătorești române. 
În cazul unei asocieri, garanția de participare  acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici.

Data completării ............................
Parafata de Banca/ Societate de Asigurări _____________ in ziua ______ luna ____ anul _____
                       (semnătura autorizata)  
*)Nota: se vor prezenta toate documentele în baza cărora a fost eliberat instrumentul de garantare/ scrisoarea de garanție, respectiv  polița de asigurare si contractul de asigurare încheiat cu societatea de asigurări.
**) În cazul unei asocieri, garanția de participare  poate fi constituită de: -oricare dintre membrii asocierii. Astfel, în instrumentul de garantare (formularul 1A) în dreptul cuvântului „ofertant” se va
scrie: „………(numele membrului din asociere care constituie garanția de participare)……… în numele și pentru asocierea:……… (denumirea exactă a asocierii)”
          
  FORMULAR  2
OPERATOR ECONOMIC
  ____________________
     (denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE

Noi_______________________________( denumirea/numele ofertantului), având sediul social în___________________________________ ( adresa completă), telefon _____________, fax ________________, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ___________________, CUI ______________, reprezentată legal prin _______________________________( nume, prenume) în calitate de ____________________(funcție)

ÎMPUTERNICIM

Prin prezenta pe dl./d-na____________________________________ domiciliat(a) în _______________________________________________________(adresa completă) care se legitimează cu B.I./C.I. seria _____ nr.___________, CNP ___________________, eliberat               de ___________________, la data de _____________, având funcția de ___________________________, să ne reprezinte la procedura de ________________________, organizată de ____________________________________________ în scopul atribuirii contractului de _____________________________________.   
În îndeplinirea mandatului său mandatarul va avea următoarele drepturi:
1. Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedura de ________________________________;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificări formulate de către comisia de evaluare în timpul desfășurării procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură.
Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.









    Data                                                          Denumirea mandantului
____________                                 S.C. ______________________________
 
                                                                                reprezentată prin
________________________________

                                                                                     Semnătura
                                                                               ______________



FORMULARUL 2.1
[bookmark: _Hlk210912630]OPERATOR ECONOMIC
  ____________________
     (denumirea/numele)

*) ÎMPUTERNICIRE
Subsemnatul(a) .............................. (nume/prenume)  domiciliat(a) în ……………………………… (adresa de domiciliu)  identificat(a) cu act de identitate (CI/Pașaport)  seria ……  nr. ………  eliberat de …….............................  la data de …………  CNP ………………………….   în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ................... (denumire) cu sediul în ……………………………(adresa operatorului economic)    CUI nr. …..   CIF nr. ………  împuternicesc prin prezenta pe Dl/Dna………………….……  domiciliat(a) în .............................  (adresa de domiciliu)  identificat(a) cu act de identitate (CI/Pașaport)  seria ……  nr. ………  eliberat de …….............................  la data de …………  CNP ………………………….  pentru procedura de atribuire ..................... (denumire) cu anunțul/invitația de participare din SEAP nr.......................    organizată de Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.”-S.A - Sucursala Regionala CF IASI – Unitate operationala să semneze cu semnătură electronică extinsă  bazata pe un certificat calificat  eliberat de  furnizorul de servicii de certificare acreditat ............... (numele furnizorului de servicii de certificare)  următoarele documente:
1.	Documentele aferente ofertei (documente de înscriere,  propunerea tehnica, propunerea financiara);
2.	Răspunsurile la solicitările de clarificări;
3.	Documentele de calificare;
4.	Orice alta corespondență cu Entitatea Contractantă pe parcursul procedurii de atribuire.
          Prin prezenta  împuternicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedura de atribuire. 
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații și sunt de acord cu orice decizie a Entității Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea Contractului.


Data 					     		          Denumirea mandantului
…………… 			            		     S.C. ________________________
               							reprezentată legal prin
_________________________			           _________________________
(numele persoanei împuternicite)         			    (Nume, prenume)
								     având funcția de
_________________________                       	           _________________________
(semnătura  persoanei împuternicite)	                         (numele persoane împuternicite, funcție )                                              
                                                                              __________________________
                                                                               (Semnătura autorizată și stampila)

*) Nota: 1. Se va prezenta în cazul în care persoana împuternicită să reprezinte societatea în procedură diferă de persoana care semnează în SEAP în numele societății cu semnătură electronica extinsa documentele aferente ofertei precum și alte documente ce se pot solicita pe parcursul evaluării în cadrul prezentei proceduri de achiziție sectoriala.
2. În cazul înlocuirii  persoanei împuternicite să semneze oferta și documentele cu semnătură electronică extinsă se va depune obligatoriu și Împuternicirea pentru acesta.
 3. În cazul unei Asocieri sau subcontractări sau a invocării susținerii unui/unor terți acest formular va fi prezentat de către fiecare membru în parte. Formularele DUAE vor fi  semnate electronic de către  un reprezentant al fiecărui  asociat/subcontractanți/terț/terți susținători.
 Pentru restul documentelor, in cazul asocierii, subcontractări sau a invocării susținerii unui/unor terți aceștia vor desemna același reprezentant împuternicit sa angajeze Ofertantul / Asocierea în procedura de atribuire.  

FORMULAR  6 A

	
[image: ] 

	
	


	
	
	

	Curriculum vitae 
Europass 
	Inseraţi fotografia

	
	

	Informaţii personale
	

	Nume / Prenume
	Nume  Prenume 

	Adresă(e)
	Număr imobil  nume stradă  cod poştal  localitate  ţară 

	Telefon(oane)
	Mobil:
	
	

	E-mail(uri)
	

	
	

	Naţionalitate(-tăţi)
	

	
	

	Data naşterii
	

	
	

	
	

	Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
	

	
	

	Experienţa profesională
	

	
	

	Perioada
	

	Funcţia sau postul ocupat
	

	Activităţi şi responsabilităţi principale
	

	Numele şi adresa angajatorului
	

	Tipul activităţii sau sectorul de activitate
	

	
	

	Educaţie şi formare
	

	
	

	Perioada
	Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite  începând cu cel mai recent. 

	Calificarea / diploma obţinută
	

	Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
	

	Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
	

	Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
	

	


	

	Aptitudini şi competenţe personale
	

	
	

	Limba(i) maternă(e)
	Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă  vezi instrucţiunile)

	
	

	Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
	

	Nivel european (*)
	
	Înţelegere
	Vorbire
	Scriere

	Limba
	
	Ascultare
	Citire
	Participare la conversaţie
	Discurs oral
	Exprimare scrisă

	Limba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	Competenţe şi abilităţi sociale
	Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

	
	

	Competenţe şi aptitudini organizatorice
	Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

	
	

	Competenţe şi aptitudini tehnice
	Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

	
	

	Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
	Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă  vezi instrucţiunile)

	
	

	
	

	Alte competenţe şi aptitudini
	Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

	
	

	Permis(e) de conducere
	Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. 

	
	

	Informaţii suplimentare
	Includeţi aici orice alte informaţii utile  care nu au fost menţionate anterior  de exemplu: persoane de contact  referinţe etc

	
	

	
	


Semnătură titular
											FORMULAR   6 B   

				
DECLARATIE DE DISPONIBILITATE


Titlu proiect _________________________________________________


Subsemnatul ………………………………. declar că sunt de acord să particip la procedura de achiziţie de lucrari.......................................................................................................... (se menţionează denumirea procedurii de achizitie)  pentru  …………………………… (se va mentiona functia din proiect).

De asemenea  în cazul în care oferta companiei/asocierii va fi desemnată câştigătoare  declar că sunt capabil şi disponibil să lucrez pe poziţia pentru care mi-a fost inclus CV-ul în ofertă în perioada de prestare a serviciilor/ executie a lucrarilor.

[bookmark: _Hlk138331046]    Declar ca sunt dispus si doresc sa lucrez pe postul mentionat anterior in eventualitatea ca aceasta oferta este câstigătoare  pe tot parcursul perioadei de prestare a serviciilor/ executie a lucarilor.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca entitatea contractanta are dreptul de a solicita  în scopul verificării si confirmării declaratiilor  orice documente doveditoare de care dispun.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii si declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute în art. 175 sau unei unitaţi în care aceasta îşi desfaşoara activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurarilor, declaraţia facuta serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.»

	Nume
	

	Semnătura
	


	Data 
	




(Numele şi Prenumele persoanei care semnează documentul)............................în calitate de ......................  

							


Data completării 

    Semnătura ........................









                                                                                                                FORMULAR  7    

OPERATOR ECONOMIC
  _____________________
     (denumirea/numele)
                                                                 DECLARATIE
Privind părțile/informațiile din
Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară 
declarate CONFIDENTIALE

Având în vedere procedurile prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public, subsemnatul,............................reprezentant împuternicit al .............................................................................................                                                
  *) (denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului)

Declar ca  fiind confidențiale următoarele informații din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară, întrucât cuprind................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., (date cu caracter personal, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală, etc).  Ca mijloc de probă, conform art 70 alin (4) din Legea nr.99/2016 si art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 pentru demonstrarea caracterul confidențial  atașez următoarele  înscrisuri : .........................................................................................................................................................
..............................................( Informațiile indicate de operatorii economici ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce va constitui anexă la ofertă, în caz contrar nu vor fi considerate confidențiale).

Din aceasta cauza, precizăm că părțile/informațiile din, Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial:
	    Nr Crt
	Referința din
 Propunerea Tehnică sau Elemente din Propunerea Financiară și/sau
Fundamentări/justificări de preț/cost
[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]

	1. 
	.... [introduceți informația]

	2. 
	.... [introduceți informația]


               Prezenta declarație este valabilă până la data de finalizare a prestării serviciilor/ executării lucrărilor.

Declarația conține următoarele anexe:
· Anexa 1  – Dovada privind caracterul confidențial al ……………..din propunerea tehnică
· Anexa 2 – Dovada privind caracterul confidențial al ……………..din propunerea financiară
· Anexa…………………………………………………………………………………………
ofertant,_____________
(semnătură autorizată)  
  

  
                                                                                                                FORMULAR  8    

OPERATOR ECONOMIC
  _____________________
     (denumirea/numele)


DECLARAŢIE 
privind verificarea beneficiarului real al destinatarului fondurilor din cadrul Programului CEF

Subsemnatul __________   __________, domiciliat(ă) în _________________, posesor/posesoare al Cărții de identitate/Pasaport seria___, nr. ______, eliberată de către__________ la data de _________________, având funcţia de _____________________, în calitate de reprezentat legal al Societatii _____________________  (ofertant/ candidat/ ofertant membru asociat/ subcontractant/ terț susținător),  cunoscand prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal, declar pe proprie răspundere următoarele:
Beneficiarii reali ce vor exercita controlul in mod direct al societatii asa cum rezulta din prevederile actului constitutiv precum si din prevederile art. 4 din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi  combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în cadrul Societatii _________________________ cu sediul în ____________________, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul _________ sub nr. ___________, CUI __________, atribut fiscal _____(platitor/ neplatitor T.V.A.) (în cazul operatorilor economici din străinătate, se vor completa datele de identificare din țara de origine),  sunt următoarele persoane  fizice care deţin sau controlează în ultimă instanţă societatea : 
-  Nume și prenume: ..........................................................................................................................
 act identitate .................... seria ……......... nr. ............... cetățenie…................................
☐ domiciliu / ☐ reședința: țara………………………………….. localitatea .....................................................................................
 Menționez  că nici o altă persoană nu exercită controlul asupra societații_____________ și nu reprezintă un beneficiar real. 
  Subsemnatul __________   __________ in calitate de reprezentat legal al Societatii _____________________ , declar că am luat la cunoștință că potrivit art. 56, alin.4 din Legea 129/2019, declaratia privind beneficiarii reali  trebuie să se  intocmeasca anual,  in termen de 15 zile de la aprobarea situatiei financiare a societatii, de asemenea  daca  in  privinta beneficiarilor reali intervin modificari inainte de aceasta data,  persoanei juridice   îi revine obligația  să depună la O.N.R.C. în termen de 15 zile,  o nouă declarație.


_________________ (nume și prenume)_______________ (specimen semnătură olografă și ștampilă după caz)

reprezentant legal autorizat să semnez documente pentru și în numele
________________________________ (ofertant/candidat/ofertant membru asociat/subcontractant / terț susținător)






FORMULAR  10
OPERATOR ECONOMIC
  ____________________
     (denumirea/numele)
         

NOTĂ DE INFORMARE
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

[bookmark: _Hlk179448786]Procedura de atribuire a contractului sectorial: “Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontieră” – Faza 1. Electrificarea liniei Iași - Frontieră - Proiectare și execuție

CNCF CFR S.A.-Sucursala Regională CF Iași, cu sediul în Iași, Piața Gării, nr.1, cod poştal 700090,  telefon 0232 215600, fax 0232 215602, număr de înmatriculare J22/1488/ 2003, cod unic de înregistrare 15670513, reprezentată prin Director COZUBAȘ Vasile, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale în cadrul Sucursalei Regionale CF Iași și despre drepturile pe care le aveți în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, denumit în continuare Regulament.
Sucursala Regională CF Iași, in calitate de Operator în sensul prevăzut de Regulament, va prelucra datele cu caracter personal ȋn conformitate cu dispozițiile legale incidente precum şi ȋn conformitate cu prevederile prezentei note de informare.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Pentru atribuirea unui contract sectorial, Oficiul Achiziţii din cadrul Sucursalei Regionale CF Iași  solicită un set de date personale și documente, respectiv:
-   date cu caracter personal prezentate de ofertant în cadrul procedurii de atribuire de mai sus, referitoare la  reprezentantul legal / împuternicitul  său sau al specialiștilor (atestați/ autorizați) nominalizați ȋn oferta depusă de către ofertant, în mod liber, notate pe propria răspundere a ofertantului pe formularele-tip dar și copiile după documentele de identitate, de studii, de calificări și de autorizări, după caz, folosite ȋn cadrul ofertei, sunt necesare în contextul îndeplinirii obligațiilor legale privind atribuirea, încheierea și executarea contractului sectorial supus achiziției.

Datele cu caracter personal prezentate de ofertant in oferta depusa la procedura de atribuire mai sus menționată, sunt prelucrate ȋn scopul derulării procedurii de atribuire a contractului sectorial.
Documentele in care se regăsesc date cu caracter personal ale ofertanților pot fi, fără a se limita la:
· DUAE (Document Unic de Achiziție European);
· Certificat Constatator emis de ONRC sau echivalent;
· Împuterniciri/ procuri;
· Caziere judiciare;
· CV-uri;
· Declarații pe proprie răspundere;
· Recomandări/procese verbale/ avize privind receptia/ aprobarea livrabilelor/ contractelor;
· Decizii ale instanțelor judecătorești sau ale unor autorități administrative;
· Formularul de integritate;
· Procese verbale de vizualizare și evaluare ale ofertelor;
· Raportul procedurii de atribuire;
· Contracte sectoriale/ Acorduri cadru;
· E-mail-uri / adrese de corespondență.

Temeiul legal al prelucrării datelor
Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal o reprezintă art. 6, alin.(1), lit.b) [prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale], art. 6, alin.(1), lit.c) [prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revin Sucursalei Regionale CF Iași] și art. 6, alin.(1), lit.e) [prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public]  din Regulament.

Tipuri de date cu caracter personal 
Categoriile de date cu caracter personal (clasice sau digitale) furnizate de ofertanții implicați în procedura de atribuire mai sus menționată, supuse prelucrărilor, sunt următoarele: 
- nume, prenume, 
- CNP, 
- seria și nr. de la BI/ CI/ Pasaport,
- data și locul nașterii,
- date de contact – adresa, număr de telefon, fax, e-mail etc, 
- semnătura,
- profesie,
- loc de muncă,
- Cazier judiciar;
- CV-uri;
- formare profesională – diplome, studii, calificări, autorizări;
- referințe/recomandări privind experienta profesionala specifica.

Ne rezervăm dreptul de a decide ce date vom avea nevoie pentru atribuirea contractului sectorial mai sus menționat, strict în conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal 
Sucursala Regională CF Iași colectează datele cu caracter personal, prezentate în cuprinsul ofertei, direct de la ofertant.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale ofertantului sunt destinate utilizării de către Sucursala Regionala CF Iași şi, conform legislației în vigoare privind achizițiile sectoriale, pot fi comunicate următorilor destinatari:
a) Agenţiei Nationale pentru Achiziţii Publice;
b) Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor și Instanţei de judecată, în cazul depunerii contestațiilor la procedura de achiziție;
c) CNCF „CFR” SA;
d) Altor instituții și autorități ale statului, în condițiile legii.

Sucursala Regionala CF Iași garantează că divulgarea datelor cu caracter personal ale ofertanților către destinatari persoane terțe se face numai cu respectarea prevederilor legale din dreptul Uniunii sau din dreptul intern.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Sucursala Regionala CF Iași păstrează datele cu caracter personal ale ofertantului ȋn dosarul achiziţiei sectoriale, atâta timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația privind protecția datelor personale. 
Dosarul achiziției sectoriale se păstrează de către Sucursala Regionala CF Iași atât timp cât contractul sectorial/ acordul cadru produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data ȋncetării contractului respectiv. Ȋn cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul achiziţiei sectoriale se păstrează 5 ani de la data anulării respectivei proceduri.
Ulterior finalizării procedurii de atribuire a unui contract sectorial/ acord cadru, dosarul achiziției sectoriale are caracter de document public, accesul persoanelor la acesta realizandu-se conform prevederilor legislației privind achizițiile sectoriale și cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute  de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public.
De asemenea, după expirarea perioadei de păstrare a dosarului achiziției sectoriale, Sucursala Regionala CF Iași va continua să păstreze un set de date cu caracter personal de bază (nume, date de contact, perioada contractuală), în scopuri statistice.

Drepturile ofertantului
[bookmark: _Hlk3985798]Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal puteți obține de la responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Sucursalei Regionale CF Iași (fax +40 232 215602).
 
De asemenea, vă informăm că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP") și că aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro. 


		
		      De acord,
Ofertant unic/ lider de asociere/ asociat / subcontractant/ tert sustinator,

                                                                                            (semnătură autorizată)                                                                                                                                                  

)                                                                                                                                                  



























FORMULAR  11

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: 
[introduceți denumirea completă]


[bookmark: _Hlk34211596]FORMULAR DE OFERTĂ


Data _____/_____/_____ [introduceți ziua, luna, anul]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

Către ....................................................................................................
  (denumirea entitatii contractante şi adresa completă)


După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, reprezentanţi ai ofertantului ............................ (*) (denumirea/numele ofertantului), ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară  și pe baza informațiilor furnizate de Entitatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

1. Ofertăm prețul total de.................................. lei (introduceti suma în cifre şi) în litere), fără TVA, conform clauzelor contractuale, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (introduceti suma în cifre şi în litere)
Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:
i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. ____ [introduceți detalii], comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Entitatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Entitatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;
ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 99/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 394/2016;
iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;
iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;
v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;
vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului; 
vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Entitatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;
viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Caietul de sarcini ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.
Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți numărul] luni de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate. 
Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această procedură declar că:
i. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția;
ii. noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 99/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Entitatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului;
iii. noi, împreună cu subcontractanții propuși [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Entitatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Entitatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE;
iv. noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Entitatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Entitatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției; 
v. am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice;
vi. Înțelegem că Entitatea Contractantă 
a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 225 și 226 din Legea nr. 99/2016.
b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.
c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Entitatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.
vii. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de ___ [introduceți procentul stabilit în Anuntul de participare] din prețul Contractului;
viii. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant);
Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie sectorială aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
	
	

	Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic”
	 .........................................

	Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei 
	..................................................




*) În cazul depunerii de oferte în asociere se va trece denumirea asocierii


(denumirea/numele ofertant)                                                                                       



[bookmark: _Hlk34211786] 
[bookmark: _Hlk135731268]FORMULAR 12
[bookmark: _Hlk210917236]
OPERATOR ECONOMIC
  ____________________
     (denumirea/numele)

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI


	Nr. 
	Obiectiv
	Valoare fara TVA
	Valoare TVA
	Valoare cuTVA

	
	
	lei
	lei
	lei

	1
	Proiectare şi execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii “Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontieră” – Faza 1. Electrificarea liniei Iași - Frontieră
 Din care:
	
	
	

	1.1
	Proiectare și asistență tehnică

	
	
	

	1.2
	Execuție lucrări
Din care:
	
	
	

	1.2.1
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului (Cap. I)
	
	
	

	1.2.2
	Cheltuieli pentru investiția de bază (Cap. IV)
	
	
	

	1.2.3
	Alte cheltuieli (5.1 organizare de șantier)
	
	
	

	1.2.4
	Probe tehnologice și teste (Cap. VI)
	
	
	

	1.3
	Cheltuieli pentru informare și publicitate
	45.000,00
	
	

	1.4
	Rezerve de implementare
	9.693.945,75
	
	



[bookmark: _Hlk135729087]Note:  -  Sumele provizionate pentru publicitate și rezerve de implementare se vor trece în Propunerea Financiară fară a fi modificate, și se va deconta în conformitate cu prevederile legale, contractuale și ale caietului de sarcini.
             -  Valorile ofertate vor fi prezentate cu maximum 2 zecimale.


	1
	Valoarea maximă a prestațiilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat)
	

	2
	[bookmark: _Hlk34211711]Garanţia de bună execuţie, în cuantum de: 10 % din preţul fără TVA al contractului, va fi constituită in conformitate cu prevederile art. 164 alin. 4 din Legea nr. 99/2016 sub forma........................ 
a) [bookmark: _Hlk140140384] prin virament bancar (ordin de plata) în contul Sucursalei Regionale CF Iași, iar în detaliile tranzacției se va menționa numărul Anunțului de participare;
b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:
· (i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;
· [bookmark: _Hlk181270786][bookmark: _Hlk181270770]Nota: nu se accepta ca mod de constituire a Garantiei de buna executie prezentarea de scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat intrrucat  valoarea estimată a achizitiei depaseste 40.000.000 lei fără TVA; 
· (iii) asigurări de garanții emise:
·  fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;
· fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
[bookmark: _Hlk140141506](Formularul 1A din Secțiunea III – Formulare).
[bookmark: _Hlk180660374]c) Dacă parțile convin, garanția de bună execuție se va constitui  prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturile parțiale, până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție, conform art. 164 alin. 4) lit. d) din Legea 99/2016;
   e) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c) de la art. 164 alin. 4) din Legea 99/2016;
[bookmark: _Hlk140140432][bookmark: _Hlk181092482]         In cazul prevăzut la art. 164 alin. 4) lit. d) din Legea 99/2016, Contractantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia  un cont de disponibil distinct  la dispoziția entității contractante. Suma inițiala care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul fără TVA al contractului.
	

	3
	Perioada de garanţie de bună execuţie a lucrarilor executate
(ani) - minim 5 ani de la data semnarii fara obiectiuni a procesului verbal de recepție la terminarea lucrarilor si  pana la semnarea fara obiectiuni a procesului verbal de  receptie finala
	

	4
	Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data precizata in ordinul de începere a serviciilor/lucrărilor până la data începerii prestarii serviciilor/execuţiei)- maxim 5 zile
	

	5
	Contul (cod IBAN) şi banca în care se va restitui garanţia de participare de către entitatea contractantă…………………………………………………………
	




                                                                                                                                Operator economic,
 ........................................

                           (semnătură autorizată)
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FORMULAR 13 
[bookmark: _Hlk210917266]OPERATOR ECONOMIC
  ____________________
     (denumirea/numele)

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
Proiectare şi execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii “Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontieră” – Faza 1. Electrificarea liniei Iași - Frontieră
	[bookmark: _Hlk47439604]Nr. crt.
	Nr. cap./ subcap. deviz general
	Denumirea capitolelor de cheltuieli
	Valoare cheltuielilor/obiect exclusiv TVA
	Din care  C+M
	din care (după caz):

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	contractant conducător
(lider asociaţie)
	Asociat
1
	Asociat
...
	Subcontractant 1
	Subcontractant ....

	
	
	
	lei
	lei
	lei
	lei
	lei
	lei
	lei

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	3
	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

	2
	3.1
	Studii
	
	
	
	
	
	
	

	3
	3.2
	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
	
	
	
	
	
	
	

	4
	3.3
	Expertizare tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3.5
	Proiectare
	
	
	
	
	
	
	

	6
	3.8
	Asistență tehnică
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

	8
	1.2
	Amenajarea terenului
	
	
	
	
	
	
	

	9
	1.3
	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
	
	
	
	
	
	
	

	10
	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
	
	
	
	
	
	
	

	11
	4
	Cheltuieli pentru investiția de bază

	12
	4.1
	Construcții și instalații
	
	
	
	
	
	
	

	13
	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
	
	
	
	
	
	
	

	14
	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
	
	
	
	
	
	
	

	15
	5
	Alte cheltuieli

	16
	5.1
	Organizare de santier
	
	
	
	
	
	
	

	17
	5.4
	[bookmark: _Hlk181009263]Cheltuieli pentru informare și publicitate*) Nota
	45.000,00
	
	
	
	
	
	

	18
	6
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

	19
	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	
	
	
	
	
	
	

	20
	6.2
	Probe tehnologice şi teste
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL  VALOARE (exclusiv TVA)
	
	
	
	
	
	

	21
	Rezerve de implementare*) Nota
	9.693.945,75
	
	
	
	
	
	

	TOTAL  VALOARE CU REZERVE DE IMPLEMENTARE (exclusiv TVA)
	
	
	
	
	
	
	

	Taxa pe valoarea adăugată
	
	
	
	
	
	

	TOTAL  VALOARE (inclusiv  TVA)
	
	
	
	
	
	



*) Nota: Pentru  pozițiile 17-Cheltuieli pentru informare și publicitate și 21-Rezerve de implementare, se va oferta valoric (lei), la nivelul/cuantumul estimat de Beneficiar

 Ofertant                    	(semnătura autorizată)

FORMULAR 14 

[bookmark: _Hlk210914704]OPERATOR ECONOMIC
  ____________________
     (denumirea/numele)

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE SERVICII 
Proiectare şi execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii “Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontieră” – Faza 1. Electrificarea liniei Iași - Frontieră

[bookmark: _Hlk114748608]PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ 

	Nr. crt.
	Nr. cap./ subcap. deviz general
	Categorie de lucrări
	Valoare cheltuielilor exclusiv TVA
	din care (după caz)
	
	
	
	

	
	
	
	
	Op economic/
Conducătorul (liderul asociaţiei)
	asociat
1
	asociat
…
	subcontractant
1
	subcontractant
…

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	lei
	lei
	lei
	lei
	lei
	lei

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	3.1
	Studii

	2
	3.1.1.
	Studii de teren
	
	
	
	
	
	

	3
	3.1.3.
	Alte studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Total Studii
	
	
	
	
	
	

	5
	3.2
	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
	
	
	
	
	
	

	6
	3.3
	Expertizare tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică
	
	
	
	
	
	

	7
	3.5
	Proiectare

	8
	3.5.5.
	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie
	
	
	
	
	
	

	9
	3.5.6.
	Proiect tehnic şi detalii de execuţie
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Total Proiectare
	
	
	
	
	
	

	11
	3.8
	Asistență tehnică

	11
	3.8.1
	Asistență tehnică din partea proiectantului

	9
	3.8.1.1
	Pe perioada de execuție a lucrărilor
	
	
	
	
	
	

	10
	3.8.1.2
	Pentru participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Total Asistență tehnică
	
	
	
	
	
	

	12
	5
	Alte cheltuieli

	13
	
	Total Alte cheltuieli
	
	
	
	
	
	

	TOTAL  VALOARE ( exclusiv  TVA )
	
	
	
	
	
	

	Taxa pe valoarea adăugată
	
	
	
	
	
	

	TOTAL  VALOARE ( inclusiv  TVA )
	
	
	
	
	
	



Nota :  Valorile ofertate pentru proiectare și asistență tehnică includ toate activitățile documentațiile și costurile necesare, inclusiv taxe, necesare pentru proiectarea și autorizarea lucrărilor.



Operator economic,   
………… ……………. 
 (semnătura autorizată )


FORMULAR 15
OPERATOR ECONOMIC
  ____________________
     (denumirea/numele)

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI 
Proiectare şi execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii “Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontieră” – Faza 1. Electrificarea liniei Iași - Frontieră

EXECUTIE
	Nr. crt.
	Nr. cap./ subcap. deviz general
	Categorie de lucrări
	Valoare cheltuieli exclusiv TVA
	din care (după caz)
	
	
	
	

	
	
	
	
	Op economic/
Conducătorul (liderul asociaţiei)
	asociatul
1
	asociatul
…
	subcontractantul
1
	subcontractantul
…

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	lei
	lei
	lei
	lei
	lei
	lei

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1
	Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

	2
	1.2
	Amenajarea terenului
	
	
	
	
	
	

	3
	1.3
	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
	
	
	
	
	
	

	4
	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
	
	
	
	
	
	

	5
	Total Capitol I  Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
	
	
	
	
	
	

	6
	4
	Cheltuieli pentru investiția de bază

	7
	4.1
	Construcții și instalații 

	8
	4.1.1
	Suprastructura CF
	
	
	
	
	
	

	9
	4.1.2
	Terasamente CF 
	
	
	
	
	
	

	10
	4.1.3
	Instalații Semnalizare (protecție)
	
	
	
	
	
	

	11
	4.1.4
	Instalații Telecomunicații Feroviare (protecție)
	
	
	
	
	
	

	12
	4.1.5
	Poduri/podețe
	
	
	
	
	
	

	13
	4.1.6
	Consolidări Terasamente
	
	
	
	
	
	

	14
	4.1.7
	Linie de contact
	
	
	
	
	
	

	15
	4.1.8
	Energoalimentare și protecție instalații
	
	
	
	
	
	

	16
	4.1.9
	Protecție instalații din cale și vecinătate
	
	
	
	
	
	

	17
	Total 4.1 Construcții și instalații
	
	
	
	
	
	

	18
	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
	
	
	
	
	
	

	19
	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
	
	
	
	
	
	

	20
	Total Capitol IV  Cheltuieli pentru investiția de bază
	
	
	
	
	
	

	20
	5
	Alte cheltuieli

	
	5.1
	Organizare de santier

	
	5.1.1
	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 
	
	
	
	
	
	

	
	5.1.2
	Cheltuieli conexe organizării șantierului
	
	
	
	
	
	

	
	Total 5.1 Organizare de șantier
	
	
	
	
	
	

	
	Total Capitol V  Alte cheltuieli
	
	
	
	
	
	

	
	6
	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

	
	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	
	
	
	
	
	

	
	6.2
	Probe tehnologice şi teste
	
	
	
	
	
	

	
	Total Capitol VI  Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
	
	
	
	
	
	

	TOTAL  VALOARE ( exclusiv  TVA )
	
	
	
	
	
	

	Taxa pe valoarea adăugată
	
	
	
	
	
	

	TOTAL  VALOARE ( inclusiv  TVA )
	
	
	
	
	
	



Nota :  1.   Valorile ofertate pentru execuție lucrări includ toate activitățile, categoriile și cantitățile de lucrări necesare, care rezultă în mod explicit      sau implicit din documentația de atribuire publicată, respectiv din caietul de sarcini și Memoriul de prezentare parte scrisă și parte desenată.
2.   Valorile ofertate în coloanele 3,4,5,6,7,8 includ toate cotele de încheiere a devizelor și  sunt următoarele:
	
CAM =............%
CHELTUIELI  INDIRECTE =............%
PROFIT =............%


Operator economic,
………… …………….
(semnătura autorizată )








FORMULAR 16
OPERATOR ECONOMIC
  ____________________
     (denumirea/numele)

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL PUNCTULUI DE REFERINȚĂ/JALONULUI: __________________________________________
Proiectare şi execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii “Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontieră” – Faza 1. Electrificarea liniei Iași - Frontieră
	Nr. crt.
	Nr. cap./ subcap. deviz general
	Categorie de lucrări
	Valoare cheltuieli/obiect exclusiv TVA

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	lei

	0
	1
	2
	3

	1
	1
	Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

	2
	1.2
	Amenajarea terenului
	

	3
	1.3
	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
	

	4
	Total Capitol I  Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
	

	5
	4
	Cheltuieli pentru investiția de bază

	7
	4.1
	Construcții și instalații

	7
	4.1.1
	Suprastructura CF
	

	8
	4.1.2
	Terasamente CF 
	

	9
	4.1.3
	Instalații Semnalizare (protecție)
	

	10
	4.1.4
	Instalații Telecomunicații Feroviare (protecție)
	

	11
	4.1.5
	Poduri/podețe
	

	12
	4.1.6
	Consolidări Terasamente
	

	13
	4.1.7
	Linie de contact
	

	14
	4.1.8
	Energoalimentare și protecție instalații
	

	15
	4.1.9
	Protecție instalații din cale și vecinătate
	

	16
	Total 4.1 Construcții și instalații
	

	17
	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
	

	18
	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
	

	19
	Total Capitol IV  Cheltuieli pentru investiția de bază
	

	TOTAL  VALOARE ( exclusiv  TVA )
	

	Taxa pe valoarea adăugată
	

	TOTAL  VALOARE ( inclusiv  TVA )
	



Nota :  1.   Valorile ofertate pentru execuție lucrări includ toate activitățile, categoriile și cantitățile de lucrări necesare, care rezultă în mod explicit      sau implicit din documentația de atribuire publicată, respectiv din caietul de sarcini și Memoriul de prezentare parte scrisă și parte desenată.
2.   Centralizatorul financiar al jalonului se va întocmi separat, pentru fiecare dintre următoarele jaloane:
	NR. CRT.
	PUNCTE DE REFERINȚĂ / JALOANE

	TERMEN MAXIM FINALIZARE (luni de la data O.Î.)

		Lucrări “Light Modernization”	

	1
	Iași (capX-CapY)
km 074+030 – 
76+805/406+595
	-aprovizionare
-inchiderea liniei
-demontare instalatii feroviare
-scoaterea prismului de piatra spartă din cale până la talpa traversei
-demontare suprastructura linie si săpătura pâna la nivelul platformei terasamentului
-așternere geotextil și geogrilă
-realizarea stratului de repartiție (PSS)
-refacere suprastructură linie si inlocuire traverse de lemn speciale pentru poduri + P1 și P2 pe terasamente
-realizarea burajelor tehnologice și a caii 
- montarea instalatiilor feroviare
- redeschiderea liniei
	24

	2
	Iasi – Nicolina  
km 406+595 – 
406+248
	-aprovizionare
-inchiderea liniei
-demontare instalatii feroviare
-scoaterea prismului de piatra spartă din cale până la talpa traversei
-demontare suprastructura linie si săpătura pâna la nivelul platformei terasamentului
-așternere geotextil și geogrilă
-realizarea stratului de repartiție (PSS)
-refacere suprastructură linie si inlocuire traverse de lemn speciale pentru poduri + P1 și P2 pe terasamente
-realizarea burajelor tehnologice și a caii 
- montarea instalatiilor feroviare
- redeschiderea liniei
	24

	3
	Nicolina 
km 406+248 – 
410+992


	-aprovizionare
-inchiderea liniei
-demontare instalatii feroviare
-scoaterea prismului de piatra spartă din cale până la talpa traversei
-demontare suprastructura linie si săpătura pâna la nivelul platformei terasamentului
-așternere geotextil și geogrilă
-realizarea stratului de repartiție (PSS)
-refacere suprastructură linie si inlocuire traverse de lemn speciale pentru poduri + P1 și P2 pe terasamente
-realizarea burajelor tehnologice și a caii 
-montarea instalatiilor feroviare
-redeschiderea liniei
	24

	4
	Socola
km 410+992 – 
km 416+117.5
	-aprovizionare
-inchiderea liniei
-demontare instalatii feroviare
-scoaterea prismului de piatra spartă din cale până la talpa traversei
-demontare suprastructura linie si săpătura pâna la nivelul platformei terasamentului
-așternere geotextil și geogrilă
-realizarea stratului de repartiție (PSS)
-refacere suprastructură linie si inlocuire traverse de lemn speciale pentru poduri + P1 și P2 pe terasamente
-realizarea burajelor tehnologice și a caii 
-montarea instalatiilor feroviare
-redeschiderea liniei
	24

	5
	Socola – Cristești Jijia - Interval  
km 416+117.5 – km 418+606

	-aprovizionare
-inchiderea liniei
-demontare instalatii feroviare
-scoaterea prismului de piatra spartă din cale până la talpa traversei
-demontare suprastructura linie si săpătura pâna la nivelul platformei terasamentului
-așternere geotextil și geogrilă
-realizarea stratului de repartiție (PSS)
-refacere suprastructură linie si inlocuire traverse de lemn speciale pentru poduri + P1 și P2 pe terasamente
-realizarea burajelor tehnologice și a caii 
-montarea instalatiilor feroviare
-redeschiderea liniei
	24

	6
	Socola – Cristești Jijia - Interval  
km 418+606 – 
Km 420+736

	-aprovizionare
-inchiderea liniei
-demontare instalatii feroviare
-scoaterea prismului de piatra spartă din cale până la talpa traversei
-demontare suprastructura linie si săpătura pâna la nivelul platformei terasamentului
-așternere geotextil și geogrilă
-realizarea stratului de repartiție (PSS)
-refacere suprastructură linie si inlocuire traverse de lemn speciale pentru poduri + P1 și P2 pe terasamente
-realizarea burajelor tehnologice și a caii
-montarea instalatiilor feroviare
-redeschiderea liniei
	24

	7
	Socola – Cristești Jijia - Interval  
km 420+736 – 
Km 421+084

	-aprovizionare
-inchiderea liniei
-demontare instalatii feroviare
-scoaterea prismului de piatra spartă din cale până la talpa traversei
-demontare suprastructura linie si săpătura pâna la nivelul platformei terasamentului
-așternere geotextil și geogrilă
-realizarea stratului de repartiție (PSS)
-refacere suprastructură linie si inlocuire traverse de lemn speciale pentru poduri + P1 și P2 pe terasamente
-realizarea burajelor tehnologice și a caii
-montarea instalatiilor feroviare
-redeschiderea liniei
	24

	8
	Cristești Jijia
km 421+084 – 
424+077.75
	-aprovizionare
-inchiderea liniei
-demontare instalatii feroviare
-scoaterea prismului de piatra spartă din cale până la talpa traversei
-demontare suprastructura linie si săpătura pâna la nivelul platformei terasamentului
-așternere geotextil și geogrilă
-realizarea stratului de repartiție (PSS)
-refacere suprastructură linie si inlocuire traverse de lemn speciale pentru poduri + P1 și P2 pe terasamente
-realizarea burajelor tehnologice și a caii
-montarea instalatiilor feroviare
-redeschiderea liniei
	24

	9
	Cristești Jijia – Ungheni Prut 
km 424+077.75 – 
427+681.6
	-aprovizionare
-inchiderea liniei
-demontare instalatii feroviare
-scoaterea prismului de piatra spartă din cale până la talpa traversei
-demontare suprastructura linie si săpătura pâna la nivelul platformei terasamentului
-așternere geotextil și geogrilă
-realizarea stratului de repartiție (PSS)
-refacere suprastructură linie si inlocuire traverse de lemn speciale pentru poduri + P1 și P2 pe terasamente
-realizarea burajelor tehnologice și a caii 
-montarea instalatiilor feroviare
-redeschiderea liniei
	24

	10
	Ungheni Prut
km 427+681.6 – 
429+110
	-aprovizionare
-inchiderea liniei
-demontare instalatii feroviare
-scoaterea prismului de piatra spartă din cale până la talpa traversei
-demontare suprastructura linie si săpătura pâna la nivelul platformei terasamentului
-așternere geotextil și geogrilă
-realizarea stratului de repartiție (PSS)
-refacere suprastructură linie si inlocuire traverse de lemn speciale pentru poduri + P1 și P2 pe terasamente
-realizarea burajelor tehnologice și a caii 
-montarea instalatiilor feroviare
-redeschiderea liniei
	24

	Lucrări Electrificare

	11
	Iași (capX-CapY)
km 074+030 – 
76+805/406+595
	- Aprovizionare
- Lucrări Energoalimentare
- Lucrări Linie de Contact
- Lucrări Protecția Instalațiilor din Cale și Vecinătate
	25

	12
	Iasi – Nicolina  
km 406+595 – 
406+248
	- Aprovizionare
- Lucrări Energoalimentare
- Lucrări Linie de Contact
- Lucrări Protecția Instalațiilor din Cale și Vecinătate
	25

	13
	Nicolina km 406+248 – 410+992
	- Aprovizionare
- Lucrări Energoalimentare
- Lucrări Linie de Contact
- Lucrări Protecția Instalațiilor din Cale și Vecinătate
	25

	14
	Socola km 410+992 - km 416+117.5

	- Aprovizionare
- Lucrări Energoalimentare
- Lucrări Linie de Contact
- Lucrări Protecția Instalațiilor din Cale și Vecinătate
	25

	15
	Socola – Cristești Jijia - Interval  
km 416+117.5 – km 418+606
	- Aprovizionare
- Lucrări Energoalimentare
- Lucrări Linie de Contact
- Lucrări Protecția Instalațiilor din Cale și Vecinătate
	25

	16
	Socola – Cristești Jijia - Interval  
km 418+606 – 
Km 420+736
	- Aprovizionare
- Lucrări Energoalimentare
- Lucrări Linie de Contact
- Lucrări Protecția Instalațiilor din Cale și Vecinătate
	25

	17
	Socola – Cristești Jijia - Interval  
km 420+736 – 
Km 421+084
	- Aprovizionare
- Lucrări Energoalimentare
- Lucrări Linie de Contact
- Lucrări Protecția Instalațiilor din Cale și Vecinătate
	25

	18
	Cristești Jijia km 421+084 – 424+077.75

	- Aprovizionare
- Lucrări Energoalimentare
- Lucrări Linie de Contact
- Lucrări Protecția Instalațiilor din Cale și Vecinătate
	25

	19
	Cristești Jijia – Ungheni Prut km 424+077.75 – 427+681.6
	- Aprovizionare
- Lucrări Energoalimentare
- Lucrări Linie de Contact
- Lucrări Protecția Instalațiilor din Cale și Vecinătate
	25

	20
	Ungheni Prut 427+681.6 – 429+110 

	- Aprovizionare
- Lucrări Energoalimentare
- Lucrări Linie de Contact
- Lucrări Protecția Instalațiilor din Cale și Vecinătate
	25




Operator economic,
………… …………….
(semnătura autorizată )
FORMULAR 20 

OPERATOR ECONOMIC
  ____________________
     (denumirea/numele)


Obiectiv : Proiectare şi execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii “Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontieră” – Faza 1. Electrificarea liniei Iași - Frontieră

GRAFICUL DE EXECUTIE  PRIVIND PLANIFICAREA ŞI ORDINEA LUCRĂRILOR
	Nr.crt.
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului
	Luna

	
	
	1
	2
	3
	...
	n

	
	
	fizic
	valoric
	fizic
	valoric
	fizic
	valoric
	
	
	fizic
	valoric

	PROIECTARE – max 9 luni de la emiterea Ordinului Începere  ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

	1.
	Elaborare DTAC / DTOE - maxim 4 luni de la emiterea Ordinului Începere 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Aprobare DTAC / DTOE - maxim 5 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Emitere Autorizație de Construire – maxim 6 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Elaborare proiect tehnic și detalii de execuție  – maxim 7 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Obținerea unei Declarații Intermediare de Verificare (DIV) pentru etapa de proiectare a subsistemului structural Energie (ENE), din partea unui Organism notificat (NoBo)  – maxim 8 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Aprobare PTE  – maxim 9 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Asistență tehnică 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTIE LUCRĂRI – maxim 27 luni de la emiterea Ordinului Începere (18 luni durată efectivă de execuție)

	1.
	Organizare de șantier si spatii depozitare materiale – maxim 15 luni de la emiterea Ordinului Începere

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Relocare utilități – maxim 24 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Lucrări “Light Modernization” Iași (capX-CapY)
km 074+030 – 76+805/406+595
– maxim 24 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Lucrări “Light Modernization” Iasi – Nicolina  
km 406+595 – 406+248
– maxim 24 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Lucrări “Light Modernization” Nicolina 
km 406+248 – 410+992
– maxim 24 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Lucrări “Light Modernization” Socola
km 410+992 – km 416+117.5
– maxim 24 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Lucrări “Light Modernization” Socola – Cristești Jijia - Interval  
km 416+117.5 – km 418+606
– maxim 24 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lucrări “Light Modernization” Socola – Cristești Jijia - Interval  
km 418+606 – Km 420+736
– maxim 24 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Lucrări “Light Modernization” Socola – Cristești Jijia - Interval  
km 420+736 – Km 421+084
– maxim 24 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Lucrări “Light Modernization” Cristești Jijia
km 421+084 – 424+077.75
– maxim 24 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lucrări “Light Modernization” Cristești Jijia – Ungheni Prut
km 424+077.75 – 427+681.6
– maxim 24 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Lucrări “Light Modernization” Ungheni Prut
km 427+681.6 – 429+110
– maxim 24 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Lucrări ElectrificareIași (capX-CapY)
km 074+030 – 76+805/406+595
– maxim 25 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Lucrări ElectrificareIasi – Nicolina  
km 406+595 – 406+248
– maxim 25 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Lucrări ElectrificareNicolina 
km 406+248 – 410+992
– maxim 25 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Lucrări ElectrificareSocola
km 410+992 – km 416+117.5
– maxim 25 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Lucrări ElectrificareSocola – Cristești Jijia - Interval  
km 416+117.5 – km 418+606
– maxim 25 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Lucrări ElectrificareSocola – Cristești Jijia - Interval  
km 418+606 – Km 420+736
– maxim 25 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Lucrări ElectrificareSocola – Cristești Jijia - Interval  
km 420+736 – Km 421+084
– maxim 25 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Lucrări ElectrificareCristești Jijia
km 421+084 – 424+077.75
– maxim 25 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Lucrări ElectrificareCristești Jijia – Ungheni Prut
km 424+077.75 – 427+681.6
– maxim 25 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Lucrări ElectrificareUngheni Prut
km 427+681.6 – 429+110
– maxim 25 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Acțiuni de comunicare și publicitate – lunile 15, 21, 26 de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Teste la terminare lucrări, inclusiv efectuarea Testelor și probelor tehnologice a utilajelor, echipamentelor și instalațiilor tehnologice și pregătirea personalului de exploatare – maxim 26 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Recepția la terminarea lucrărilor - RTL – maxim 27 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Obținerea Certificatului de verificare ”CE” pentru subsistemul structural ENE  – maxim 27 luni de la emiterea Ordinului Începere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Note: 
1. Formularul 20 - GRAFICUL DE EXECUTIE PRIVIND PLANIFICAREA ŞI ORDINEA LUCRĂRILOR se va completa doar cu coloana ”fizic” pentru oferta tehnică, iar  coloana ”valoric” va fi completata in oferta financiară.
2. Etapele/activitățile din Graficul de Execuţie au fost stabilite în conformitate cu punctele de referință/jaloanele și termenele maxime aferente, prezentate în Caietul de Sarcini, la  capitolul 7.18 Rezultate ce trebuie obținute de Contractant.



Data completarii
…………………
	Operator economic,
                                                                                                          ........................................
                                                                                                            (semnătură autorizată)










         FORMULAR 21
OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT /SUBCONTRACTANT 
____________________
(denumirea/numele)


DECLARAŢIE 
PRIVIND OBLIGAŢIILE RELEVANTE DIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA




Subsemnatul,................................reprezentant împuternicit al............................................................ .................................................................................................................................................................                              *) (denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii si care vor fi respectate pe parcursul îndeplinirii contractului.
Prin prezenta, declar că la elaborarea ofertei depuse s-au respectat:
· obligațiile în domeniul legislației de mediu, astfel cum sunt menționate în legislația națională, în documentele achiziției și la articolul 36 alin. (2) si anexa XIV din Directiva 2014/25/UE; 
· obligațiile în domeniul legislației sociale, astfel cum sunt menționate în legislația națională, în documentele achiziției și la articolul 36 alin. (2) si anexa XIV din Directiva 2014/25/UE;
· obligațiile în domeniul legislației muncii, astfel cum sunt menționate în legislația națională, în documentele achiziției și la articolul 36 alin. (2) si anexa XIV din Directiva 2014/25/UE.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de finalizare a lucrarilor.

Data …………………………… 

                                           		OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT /SUBCONTRACTANT

............................................
[bookmark: _Hlk508698476]   (semnătură autorizată )


*) NOTA:
În cazul unei asocieri, această declarație va fi asumată de toții membri asocierii. 
[bookmark: _Hlk509307805]Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii.




FORMULAR 22


ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie sectoriala 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 66, Legea nr. 99/2016.
1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............
  (denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............
  (denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... (denumire entitate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)si asumarea in mod solidar a obligatiilor pentru oferta depusa
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare  
2.2 Activitati ce se vor realiza de fiecare asociat in parte  
1. ___________________________________
2. ___________________________________
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie sectoriala este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru semnarea contractului de achiziţie sectoriala în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
[bookmark: _Hlk34212177]4.3 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asocierii*) ca fiind responsabilă cu contabilitatea asocierii, colectarea cheltuielilor şi a veniturilor asocierii, obligaţia de a emite facturi către Beneficiar, denumită asociat administrator.
5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
1. expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
1. neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;
1. alte cauze prevăzute de lege.
6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/ adresele ......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)
[bookmark: _Hlk34213289]Intelegem sa răspundem în mod solidar alaturi de ................................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) pentru prezentarea Ofertei și pentru pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru ................................... (denumirea contractului de achiziţie publică), precum și pentru executarea ulterioară a lucrarilor în conformitate cu prevederile Contractului. 
       **) ASOCIAT 1,                                                                                        ASOCIAT 2,
S.C. _______________________                                                 S.C. _______________________
(denumire operator economic)                                                           (denumire operator economic)

     
   Reprezentată legal prin                                                                       Reprezentată legal prin
  _________________________                                                       _________________________
     (Nume, prenume)                                                                                  (Nume, prenume)

    avand functia de                                                                                      avand functia de
_________________________                                                           _______________________
    (Functie)                                                                                                    (Functie)
   __________________________                                                       __________________________
   (Semnătura autorizată şi stampila)                                                   (Semnătura autorizată şi stampila)

*) membrul, desemnat ca partener principal (lider) va fi confirmat prin depunerea unei împuterniciri semnate de semnatarul (persoanele) împuternicit(e) legal al/ale fiecărui membru al Asocierii.
**)Numele și funcția deținute de fiecare persoană ce semnează Acordul de asociere scrise deasupra semnăturii trebuie să fie aceleași cu numele și funcția incluse în DUAE (răspuns) prezentat de fiecare membru al Asocierii, in Partea II: Informații privind Operatorul Economic, Informații privind reprezentanții Operatorului Economic.



Notă!: Prezentul acord de asociere se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.


FORMULAR 23

ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr………./…………


La contractul de achiziție sectoriala nr……/…….. încheiat între _________ privind execuția lucrărilor                                                                                            (denumire entitate contractanta)
de “_______________________________________________________________”.
                                                                          (denumire contract)
1. Părți contractante:
Acest contract este încheiat între S.C. _______________ cu sediul în _______________________________, reprezentata prin __________________ Director General si ______________ Director Economic, denumita in cele ce urmează contractant general
              (adresa,tel.,fax)                                                     
si
S.C. _____________________ cu sediul in __________________, reprezentata prin __________________                                                                                                                                                     
                                                                              (adresa,tel.,fax)                                                     
Director General si ____________________ Director Economic, denumita in cele ce urmează subcontractant.
2. Obiectul contractului:
Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:
            (lucrările)
____________________           .................%
____________________             .................% (se vor preciza partea/părțile din contract ce  urmează a fi subcontractate si îndeplinite de subcontractanți precum si Procentul de subcontractare)
Art.2. Valoarea este in concordanta cu oferta prezentata de subcontractant.                              
Art.3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume:
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de către contractantul general a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea ______________ executate in perioada respectiva.
                                                 ( valoare lucrări)
- plata ____________ se va face in limita asigurării finanțării ___________de către beneficiarul 
             (lucrărilor)                                                       ( lucrărilor)            (denumire autoritare contractanta)
Art.4. Durata de execuție a ______ este în conformitate cu contractul, eșalonată conform                                                    (lucrărilor)
graficului anexa la   contract.
Art.5. Durata garanției de buna execuție este de ____ luni și începe de la data semnării procesului verbal încheiat la terminarea _____.
                                (lucrărilor)
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentația completa verificata cu dispozițiile legale.
3. Alte dispoziții:
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ________ și neîncadrarea din vina subcontractantului,  
                                                                                       (lucrărilor)
în durata de execuție angajata de contractantul general în fața beneficiarului, subcontractantul va plăti penalități de ______% pe zi întârziere din valoarea __________ nerealizată la termen.
 				                                    (lucrarilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3, contractantul general va plati penalitati de _____ % pe zi întârziere la suma datorată.
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului ________________________(denumire contract)
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.
Art.10. In cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, in acest caz acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp şi angajamentul ferm al acestora conf art 55 alin (1) din HG 394/2016.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.


______________________			                           	_________________________
              (contractant)     				                           (subcontractant)  



	

Notă!: Prezentul acord de subcontractare se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/ contractelor.
































FORMULAR 24

[bookmark: _Hlk34213877][La accesarea Documentației de atribuire via: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub, potențialii Ofertanți sunt invitați să examineze toate documentele și să notifice Autorității Contractante eventualele conflicte, erori, discrepanțe etc. sau să solicite clarificările care sunt considerate necesare utilizând coordonatele persoanei (persoanelor) de contact menționate in anuntul de participare .
Pentru a transmite o solicitare de clarificări Autorității Contractante Operatorul Economic interesat acționează butonul "Adaugă solicitare" din secțiunea "SOLICITARI DE CLARIFICARE / INTREBARI" disponibila din detaliul procedurii.
Entitatea Contractantă consideră că Documentația de atribuire oferă potențialilor Ofertanți suficiente detalii, cu privire la cerințele, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire, și, pe această bază, să decidă dacă depun sau nu o Ofertă în cadrul acestei proceduri de atribuire. Cu toate acestea, Operatorii Economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu Documentația de atribuire].
Operatorii Economici pot să utilizeze Formularul de Solicitare de Clarificare prevăzut mai jos:

		                    								  Nr. ________ / _____ 
OPERATOR ECONOMIC
............................................
Denumire operator economic      

SOLICITARI  DE  CLARIFICARI

	Către,
    _________________________________
(denumire entitate contractantă)


Referitor la ________________________ (tip procedura) pentru atribuirea contractului de 
achiziţie sectoriala ______________________________________________________
___________________________________– COD CPV ________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

1. ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

  2. ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

  3.____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.
Cu consideraţie, 
	
S.C.___________________
FORMULAR 26

Terț susținător tehnic
..........................
(denumirea)
[bookmark: _Hlk34215729]ANGAJAMENT FERM
privind susținerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică și profesională ( art. 192 lit. a), b) din Legea nr. 99/2016)* Nota 2
Notă: acest formular va fi completat de terțul susținător care nu are și calitatea de subcontractant.

Cu privire la procedura de atribuire organizată de [denumirea entității contractante] în calitate de Entitate Contractantă pentru atribuirea Contractului
................................. [denumirea contractului], pentru care a fost publicat Anunțul de participare nr.. ..... [introduceți nr. Anunțului de participare]/....... [introduceți data].
Noi, ……........………… [introduceți numele/denumirea completa a Terțului susținător], având sediul social în ……………………………….. [introduceți adresa completa, telefonul, faxul, emailul Terțului susținător], Cod Unic de Înregistrare (cod fiscal): ………………………….. [introduceți  datele],  numărul  de  înregistrare  la  Registrul  Comerțului  sau  echivalent:
……………………….. [introduceți datele] și reprezentat prin ……………………… [introduceți numele persoanei sau persoanelor autorizate să semneze în numele  Terțului Susținător], ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil să punem la dispoziția ...... [introduceți numele/denumirea completa a Ofertantului căruia îi este acordat suportul] (denumit in continuare Ofertant) resursele tehnice, profesionale și umane menționate mai jos, pe care le deținem, pentru a asigura îndeplinirea completă, la timp și corectă a tuturor obligațiilor contractuale asumate de Ofertant în conformitate cu Oferta depusă și Contractul ce urmează să fie încheiat între Ofertant și Entitatea Contractantă. 
Punerea la dispoziție a resurselor se va face în mod necondiționat, în funcție de necesitățile care apar în timpul executării Contractului.
     Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementară și la
43



termen	obligațiile	asumate	de
[denumirea

ofertantului] prin contractul ce urmează̆ a fi încheiat intre Ofertant și Entitatea contractantă, pentru partea asumată prin prezentul angajament.
În acest sens:
i. Ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să punem la dispoziția Ofertantului devenit Contractant resursele tehnice, profesionale și umane pe care le deținem și care sunt necesare pentru finalizarea completă, la timp, regulamentară și corectă a contractului care urmează a fi încheiat în conformitate cu prevederile acestuia, și anume: ........ [terțul susținător va menționa resursele tehnice, profesionale și umane pe care terțul le deține și pe care terțul le va pune la dispoziția ofertantului]* NOTA 1 lit.a)
ii. Modalitatea în care vor fi implicate efectiv în derularea contractului resursele tehnice, profesionale și umane menționate mai sus este ...... [terțul susținător va menționa modalitatea în care vor fi implicate efectiv resursele în prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor pentru care acordă susținerea] * NOTA 1 lit.b)
    Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător], ne angajăm să implicăm efectiv în derularea contractului de achiziție sectoriala resursele mai sus menționate, într-un termen de .... [introduceți termenul] zile de la solicitarea Contractantului.


Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător]:
a)  Înțelegem și	suntem	de	acord	că	suntem	ținuti	răspunzători	față	de Entitatea	Contractantă	pentru	neexecutarea	de	către Candidat/ Ofertant devenit Contractant a oricăror obligații contractuale, pentru toate daunele aduse Entității Contractante de către contractant ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale și pentru nerespectarea de către noi a obligațiilor;
b) Ne obligăm să despăgubim direct Entitatea Contractantă pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în angajamentul ferm de susținere;
c) Avem cunoștință și suntem de acord cu cesionarea de către Contractant către Entitatea Contractantă a oricărei creanțe cu privire la daune pe care Contractantul ar putea să o aibă împotriva noastră pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere;
d) Înțelegem și suntem de acord că obligațiile asumate de noi sunt valabile și rămân în vigoare până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate de către contractant prin contractul de achiziție sectoriala încheiat cu entitatea contractantă;
e) Cuantumul daunelor-interese pe care le vom datora contractantului în cazul în care nu ne vom îndeplini obligațiile prevăzute în angajamentul ferm de susținere este de ..... [introduceți suma] lei
f) Renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune, precum și la invocarea oricărei excepții de neexecutare, atât în raport cu Ofertantul devenit Contractant, cât și cu Entitatea Contractantă. În situația în care…............................................. [denumirea candidatului/ofertantului] invocă și susținerea altui terț susținător/terți susținători pentru îndeplinirea criteriului de calificare pentru care noi acordăm susținere, renunțăm irevocabil la orice beneficiu de diviziune și discuțiune în raport cu acesta/aceștia.
    Noi, ............................................ [denumirea terțului susținător] ne obligăm ca, la semnarea contractului de achiziție sectoriala, să încheiem un act juridic cu Ofertantul, care să conțină cel puțin clauze privind resursele tehnice, profesionale și umane pe care ne angajăm să le punem la dispoziția Ofertantului devenit Contractant, termenele și modalitatea de transferare a acestor resurse, lucrările din contractul de achiziție sectoriala care vor fi executate cu ajutorul resurselor puse la dispoziție de către terț, precum și clauzele prevăzute la pct. a)-f) de mai sus..
    Noi, ............................................ [denumirea ofertantului], declarăm că vom invoca susținerea acordata de	[denumirea terțului susținător] pentru îndeplinirea contractului menționat mai sus, așa cum rezulta din prezentul Angajament.
    Noi, ............................................ [denumirea ofertantului], înțelegem că Entitatea Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea  să  o  avem  împotriva    .....................................


                    [denumirea  terțului  susținător]  
pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm.
     Acordarea susținerii privind îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea  tehnică și profesională (art. 192 lit. a), b) din Legea nr. 99/2016) nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse in propunerea financiară.
      Prezentul document reprezintă̆ angajamentul nostru ferm încheiat in conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016, care da dreptul Entității Contractante de a solicita, in mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligațiilor asumate prin angajamentul de susținere..........
............................................................
[denumirea candidatului/ofertantului].
Data completării,
...........................
Terţ̦ susținător                                                                          Ofertant * Nota 3
....(semnătura autorizata şi stampila)                        .............(semnătură autorizată)

Nota 1: Împreună  cu  Angajamentul  ferm  vor  fi  anexate  documentele  transmise Ofertantului de către terțul susținător din care rezultă:
  a) Faptul că terțul dispune de resursele tehnice, profesionale și umane pe care își asumă prin angajament că le va mobiliza;
  b) Modul efectiv prin care terțul susținător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, respectiv cum vor fi implicate efectiv resursele terțului susținător în desfășurarea lucrărilor sau serviciilor în legătură cu care acordă susținerea.
     Din documentele prezentate de terț trebuie să reiasă cum se va face transferul acestor resurse către contractant (inclusiv termenele în care resursele vor fi puse la dispoziția contractantului), astfel încât acestea să fie disponibile contractantului la momentul în care trebuie să fie implicate în derularea/ executarea contractului de achiziție sectoriala. Transferul resurselor invocate trebuie să fie posibil în orice moment începând cu data semnării contractului de achiziție sectoriala.
Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu privire la acordarea susținerii. În cazul în care părțile doresc să stabilească și alte prevederi/ drepturi/ obligații, vor redacta o înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului angajament.

Nota 3: În situația în care ofertantul este o Asociere, Angajamentul ferm va fi semnat de reprezentanții legali ai tuturor membrilor Asocierii
__________________________________________________________________________



Formularul nr. T
     ANTET ofertant	
   

Către: Sucursala Regionala de Cai Ferate Iasi 
           Strada Garii, nr 1, Iasi  

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICA

Examinând documentaţia de atribuire aferenta procedurii de atribuire privind încheierea unui contract având ca obiect Proiectare şi execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii “Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontieră” – Faza 1. Electrificarea liniei Iași - Frontieră, pentru care în data de ________ a fost publicat în SEAP anunțul de participare nr._______, procedura organizată de către SRCF Iasi în calitate de entitate contractantă, noi, subscrisa S.C. _______________________ (ofertant unic/ în cazul unei asocieri se va menționa denumirea completă a asocierii), reprezentată prin liderul asocierii S.C.___________________, cu sediul în ____________________, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul _________ sub nr. ___________, CUI __________, atribut fiscal _____(platitor/ neplatitor T.V.A.) (în cazul operatorilor economici din străinătate, se vor completa datele de identificare din țara de origine), reprezentată legal prin __________, domiciliat(ă) în _________________, posesor/posesoare al Cărții de identitate/Pasaport seria___, nr. ______, eliberată de către__________ la data de _________________, CNP______________, având funcţia de _____________________, în calitate de ofertant, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să executam lucrarea: Proiectare şi execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii “Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontieră” – Faza 1. Electrificarea liniei Iași - Frontieră,cod CPV principal: 45234100-7, secundar: 71322500-6, precizând următoarele:
CORESPONDENȚA PREZENTEI PROPUNERI TEHNICE CU PREVEDERILE CAIETULUI DE SARCINI
La elaborarea propunerii tehnice, ofertanții vor aborda în mod detaliat toate punctele prevăzute în caietul de sarcini si vor prezenta propunerea tehnica asigurand posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu toate aspectele menționate în caietul de sarcini. 
Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de către Sucursala Regionala Cai Ferate Iasi prin caietul de sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire, poate atrage neconformitatea ofertei, implicit respingerea acesteia.
1. DESCRIERE SERVICII și LUCRĂRI 
	La elaborarea propunerii tehnice, ofertanții vor ține cont de cerintele privind descrierea serviciilor  în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini la cap 5 Descrierea lucrărilor propuse și necesar a fi executate.
Informatiile trebuie prezentate cu același nivel de detaliere pentru toate lucrările.
La elaborarea propunerii tehnice, ofertanții vor descrie metodologia de execuție a lucrărilor, prin raportare la informațiile tehnice privind viitoarea lucrare și la cerințele tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului,  așa cum sunt acestea incluse în părțile scrise cuprinse în cap 5 Descrierea lucrărilor propuse și necesar a fi executate din Caietul de Sarcini și în Memoriul de prezentare;

[Introduceți aici informațiile solicitate și în forma solicitată astfel încât să demonstrați îndeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului]

2. SERVICII PROPUSE 
	La elaborarea propunerii tehnice, ofertanții vor ține cont de cerintele privind serviciile de proiectare propuse în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini – cap. 6  Activităţi specifice proiectării.

  3.  LUCRARI PROPUSE ȘI DESCRIERE LUCRARI

	La elaborarea propunerii tehnice, ofertanții vor ține cont de cerintele privind descrierea lucrarilor în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini – cap. 7 Activități specifice lucrărilor Memoriul de prezentare.
Informatiile trebuie prezentate cu același nivel de detaliere pentru toate lucrările.
La elaborarea propunerii tehnice, ofertanții vor descrie metodologia de execuție a lucrărilor, prin raportare la informațiile tehnice privind viitoarea lucrare și la cerințele tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului,  așa cum sunt acestea incluse în părțile scrise cuprinse în Caietul de Sarcini;
[Introduceți aici informațiile solicitate și în forma solicitată astfel încât să demonstrați îndeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului]

4. UTILAJE, DOTARI, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI MATERIALE UTILIZATE

[bookmark: _Toc227849371]La elaborarea propunerii tehnice, ofertanții vor ține cont de cerinta privind utilajele, echipamentele, instalațiile si materialele utilizate în conformitate cu cap. 7.3 Utilajele Contractantului/ Antreprenorului și 7.1 Cerințe / Obligații minime ce revin Contractantului pentru partea de Execuție a lucrărilor din Caietul de Sarcini 
    Informatiile trebuie prezentate cu același nivel de detaliere pentru toate acestea. 
    La elaborarea propunerii tehnice, ofertanții vor descrie utilajele, echipamentele tehnologice, instalațiile si materialele utilizate la execuția lucrărilor,  prin raportare la informațiile tehnice privind viitoarea lucrare și la cerințele tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului,  așa cum sunt acestea incluse în părțile scrise cuprinse în Caietul de Sarcini;
De asemenea, se va prezenta alocarea de utilaje și echipamente sub formă tabelară astfel:

	Denumire
	Caracteristici (scurtă descriere, versiune etc., după cum este aplicabil)
	Numărul de unități utilizate în activitățile respective
	Licențe si/ sau permise si/ sau autorizații deținute, etc. conform legislației în vigoare la data depunerii Ofertei
	Momentul sau durata utilizării infrastructurii pe perioada derulării activităților
	Modalitatea in care se asigura la echipamente/ instalatii/ utilaje
(ofertantul are la dispozitie / are acces la) Operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul (ofertantul operator economic individual, subcontractantul, partenerul din asociere sau o terță parte)

	
	
	
	Tip document
	Emitent
	Serie/ Nr.
	Valabilitate
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[Introduceți aici informațiile solicitate și în forma solicitată astfel încât să demonstrați îndeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului]

[bookmark: _Toc491796613][bookmark: _Hlk136354154]5.  MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN CADRUL CONTRACTULUI

La elaborarea propunerii tehnice, ofertanții vor ține cont de cerintele prezentate la cap. 10 - Managementul calității și managementul documentelor și cap. 11 - Cerințe specifice de managementul contractului din Caietul de Sarcini.
[bookmark: _Hlk136334873]	În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale serviciilor și lucrarilor prin prezentarea sistemului de management al calității conceput pentru realizarea obligațiilor în cadrul acestui contract. 
         	Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile elaborării proiectului tehnic și execuției lucrărilor și să prezinte modalitatea în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea. 
	Prin informațiile oferite, ofertantul va defini relația dintre obiectivele ce trebuie atinse  - activitățile/lucrările solicitate și rezultatele ce urmează a fi obținute și cerințele privind asigurarea calității. 

6.	GRAFICUL DE TIMP PENTRU INDEPLINIREA SARCINILOR (FIZIC)

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte graficul de realizare a lucrarilor si serviciilor (fizic). Acesta trebuie să fie în concordanță cu metodologia de execuție a lucrărilor si durata de finalizare a activităților în Contract.]

La elaborarea graficul de realizare a lucrarilor si serviciilor, ofertanții vor utiliza Formularul 20 (fizic) și vor ține cont de cerintele prezentate la cap. 3.3 - Durata contractului, cap. 6 - Activităţi specifice proiectării, cap. 7 - Activități specifice lucrărilor și cap. 9 - Programul de execuție din Caietul de Sarcini.  

	Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate în această secțiune a Propunerii tehnice :
a. Denumirea serviciilor / lucrărilor
b. Durata/ succesiunea activităților și inter-relaționarea lor;
c. Resursele alocate activităților.

	Graficul de realizare a contractului (fizic) propus trebuie să conțină resursele planificate pentru realizarea activităților și trebuie:
a. să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini, 
b. să demonstreze:
i. înțelegerea cerințelor Caietului de Sarcini;
ii. abilitatea de a transpune informațiile din piesele scrise într-un Grafic de realizare a lucrarilor  (fizic)  fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea lucrărilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini;
c. să utilizeze o scală de planificare a duratei/ duratelor activității/activităților (calendar decadal/ luni);
d. să permită corelarea informațiilor incluse în graficul de realizare a contractului (fizic)  cu informațiile din Propunerea Financiară (graficul valoric - fluxul de numerar, pentru aceeași unitate de planificare) 

  	7.  TERMENUL  DE  GARANTIE  AL  LUCRARILOR  ȘI MATERIALELOR

[bookmark: _Toc13759315][bookmark: _Toc79756511][bookmark: _Toc132708799][bookmark: _Toc227849441] Ofertantul trebuie sa precizeze termenul de garantie al lucrarilor executate si termenul de garantie al materialelor aprovizionate. Termenul de garantie  trebuie sa respecte termenele minime prevazute de beneficiar în caietul de sarcini cap. 7 Activități specifice lucrărilor, subcap. 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14,  cap. 11 - Cerințe specifice de managementul contractului subcap. 11.5, 11.6 și 15.7 - Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice.
Ofertantul va prezenta și modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare  la remedierea defectelor aparute in perioada de garantie atât a lucrarilor executate cât și a materialelor, în contextul cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului)
[Introduceți aici informațiile solicitate și în forma solicitată astfel încât să demonstrați îndeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului]

[bookmark: _Hlk136354586]	8. STRUCTURA ECHIPEI PROPUSE PENTRU MANAGEMENTUL  CONTRACTULUI

Ofertantul trebuie să prezinte componența echipei și modul în care este organizată activitatea membrilor echipei cu referire la contextul organizației operatorului economic din care face parte echipa propusă conform  cerințelor minime din Capitolul 8 - Personalul contractantului/ antreprenorului și Capitolul 11 - Cerințe specifice de managementul contractului  dedicat acestor informații în Caietul de Sarcini, experți principali, secundari, personal de specialitate pe termen scurt, personal administrativ și auxiliar, precum și guvernanța la nivelul operatorului economic ofertant, inclusiv structura organizațională a acestuia. 
	Pentru situațiile în care Ofertantul este o asociere de operatori economici sau propune subcontractanți sau beneficiaza de sustinere din parte unui/unor terti , ofertantii trebuie să prezinte în mod clar modalitatea în care acestia se vor implica in realizarea contractului precum si alocarea resurselor tuturor partenerilor/ subcontractantilor/ tertilor sustinatori;
	În acest capitol se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații:
a. Structura echipei de experți propuse pentru realizarea proiectării și execuției lucrărilor, cu prezentarea organigramei echipei, a relațiilor de colaborare dintre membrii acesteia și  a informațiilor relevante pentru experții cooptați. 
Pentru experții principali (K1) evaluați, respectiv Manager de Proiect, Şef Echipă proiectare și  Expert proiectant IFTE se vor prezenta și documente suport pentru demonstrarea calificărilor educaționale și profesionale, a abilităților, a experienței solicitate. 
Informațiile privind acești experții principali se vor structura astfel încât să se poată realiza verificarea îndeplinirii cerințelor minime din Caietul de Sarcini și aplicarea criteriului de atribuire. 
Pentru ceilalți Experţi principali (alții decât Manager de Proiect, Şef Echipă proiectare și  Expert proiectant IFTE) și pentru Experţii secundari, la momentul ofertei, nu sunt necesare CV-uri si alte documente care atesta studiile, calificarea/autorizarea sau experiența generală și specifică și nici nominalizarea acestora. Pentru aceștia este necesar doar ca în propunerea tehnică să fie descris momentul în care vor interveni experţii în implementarea viitorului contract, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale care se vor realiza în vederea obţinerii serviciilor respective).
 [Ofertantul va include o descriere a profilului personalului cheie supus evaluării (Manager de Proiect, Şef Echipă proiectare și Expert proiectant IFTE) pe baza formatului solicitat de Entitatea Contractantă].
	Nume și prenume expert: [introduceți]
	[expert  principal (K1)acolo unde Entitatea Contractantă solicită aceasta informație și nu a fost inclusă informația în etapa de calificare]

	Coordonatele de contact ale expertului 
	Telefon: [introduceți]
	Email: [introduceți]

	Relația cu Ofertantul
	Selectați:
□ Angajat
□ Liber profesionist
□ Subcontractant
(operatorul economic: ………………)
	Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni]

	Rolul de expert/poziția de expert principal (K1) pentru care este propus
	Selectați poziția corespunzătoare:
[Introduceți aici una din categoriile de specializări solicitate prin Caietul de Sarcini (Manager de Proiect, Şef Echipă proiectare și  Expert proiectant IFTE)]

	Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract
	Precizați istoricul comun al acestui membru al echipei cu alți membri ai echipei propuse, dacă este aplicabil

	Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus
	Precizați ultima calificare educaționala obținută, reprezentând cel mai ridicat nivel al calificării conform Cadrului Național/European al Calificărilor și utilizați structura de mai jos pentru detalierea informațiilor 

	Abilități 
	Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite]

	Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract 
	[introduceți informații]

	Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract
	[introduceți informații]

	Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa):
	[introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil]
	[introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil]
	[introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz]

	Perioada în care expertul principal a participat
(numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa):
	[introduceți număr de luni]
	[introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților]

	[introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații]
	
	

	Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora
	[introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații]

	Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus  
	[introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos]

	Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu)
	[Specificați limba utilizată]
	[Specificați nivelul abilităților conform CEFR]

	Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – abilități dobândite printr-o formă de învățământ ]

	
	Diplomă/
Certificat (denumire, serie, număr)
	Instituția care a eliberat diploma/certificatul
	Specializarea
	Perioada
(de la-la - ll/aa)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	Referitor la cerinta privind experiența personalului desemnat pentru executarea contractului pentru experții principali K1-Manager de Proiect, Şef Echipă proiectare și Expert proiectant IFTE, care reprezinta factor de evaluare, informațiile de mai sus se vor structura astfel încât să permită identificarea numărului de proiecte/contracte în care membrii echipei propuse au realizat activități în comun si care vor fi punctate in cadrul criteriului de atribuire – Componenta tehnica. 
[bookmark: _Hlk181264915] 	Documentele suport solicitate de la Ofertant pentru a fi incluse în anexe la Propunerea Tehnică pentru demonstrarea informațiilor furnizate prin intermediul tabelului de mai sus pentru calificarea educațională și experiența generală și specifică: 
-Curriculum Vitae (CV) in limba romana (FORMULARUL 6A din Sectiunea formulare), semnat de titular, avand anexate documente doveditoare care sa ateste activitatea și rolul in contracte similare, cat si contributia efectiva a expertului in aceste contracte. Lipsa confimarilor sau neconcordantele intre CV si confirmarile anexate vor conduce la neluarea in considerare a contractelor respective la evaluarea experientei similare a expertului.  Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica direct cu emitentii confirmarilor veridicitatea informatiilor continute in acestea
-Diplome, atestate si autorizari obtinute care sunt mentionate in CV, in limba romana, sau daca este cazul insotite de traducere autorizata a acestora daca sunt redactate in alta limba, din care sa rezulte experienta si competentele solicitate de manager proiect/contract, șef echipa proiectare, expert proiectant IFTE (diploma de absolvire, diploma de licenta studii universitare sau echivalent);
[bookmark: _Hlk181265198]- Declaratia de disponibilitate (FORMULAR 6B din Sectiunea formulare) pentru fiecare expert principal (K1) evaluat propus sau angajamentul de participare al persoanei/ persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului-daca ofertantul nu are angajata/angajate o astfel de persoana/persoane
Ofertantul trebuie să includă în anexe la Propunerea Tehnică documentele suport solicitate de Entitatea Contractantă. 
- Documente eliberate de beneficiari (acolo unde sunt solicitate) prin care se confirma experienta solicitata (extras din contracte, PV receptie livrabile si/sau alte documente echivalente emise de beneficiarii contractelor din care sa reiasa experienta in domeniile specificate in caietul de sarcini si ca acestea au fost duse la bun sfârşit), precum si faptul că persoana/persoanele pentru care sunt eliberate acestea și-a/și-au îndeplinit cu succes atribuțiile (recomandari de la beneficiar/foi de capat si liste de semnaturi ale proiectelor, etc
	Pentru ceilalți Experţi principali (alții decât Manager de Proiect, Şef Echipă proiectare și  Expert proiectant IFTE) și pentru Experţii secundari (K2), ofertantul va preciza experții cooptați în echipă (ca functie), calificările necesare, rolul și atribuțiile acestora, relațiile de colaborare cu ceilalți membrii ai achipei, precum și modul în care ofertantul își asigură accesul la acești specialiști. Vor fi prezentate obligatoriu informațiile privind experții secundari (K2) solicitați prin caietul de sarcini, ofertantul având posibilitatea de a preciza și alți experții secundari (K2) pe care îi consideră necesari pentru îndeplinirea contractului. 
	Experţi principali care nu fac obiectul evaluării (alții decât Manager de Proiect, Şef Echipă proiectare și  Expert proiectant IFTE) și Experţii secundari (K2) nu vor fi nominalizați la această etapă. Înainte de a-şi începe activitatea în cadrul Contractului, fiecare dintre acești experți va fi supus aprobării prealabile a Entităţii Contractante. În acest scop, Contractantul va transmite CV-ul expertului propus, declaraţia de disponibilitate semnată de acesta pentru perioada în care urmează să efectueze activităţi în cadrul contractului sau documente care atestă că este angajatul Contractantului, precum și documentele doveditoare privind studiile, calificările/autorizările și experiența, după caz, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.
[Introduceți informațiile în formatul de mai jos]
	Expert K1 și K2 (inclusiv experții care constituie factor de evaluare)
	Activitățile din cadrul contractului la realizarea cărora participă
	Modul în care se asigură accesul la expertul ce va presta/executa activități în contract

	Experți K1

	[introduceți poziția de expert principal (K1)]
	[descrieți activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă]
	[introduceți modul în care se asigură accesul de expert]

	Experți K2

	[introduceți poziția de expert principal (K2)]
	[descrieți activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă]
	[introduceți modul în care se asigură accesul de expert]



b. O descriere a modului de asigurarea, categorii de personal, atribuții etc. pe perioada derulării Contractului pentru: 
· personalului de specialitate pe termen scurt; 
· personalului administrativ și auxiliar;
· personalul de execuție 
	Se solicita prezentarea în cadrul Propunerii Tehnice a unei descrieri a personalului existent la nivel de operator economic Ofertant pentru activitățile din cadrul Contractului.
	Se vor prezenta informații cu privire la specializările/calificările necesare în proiectarea și execuția lucrărilor, numărul de salariați necesari pe fiecare calificare, etapele din proiectarea și execuția lucrărilor în care prezența acestora este necesară, modul de organizare și coordonare a personalului de execuție, precum și alte informații considerate relevante de către Ofertant.
	Se vor prezenta în mod complet/detaliat pentru toate gcategoriile de personal implicat în îndeplinirea contractului responsabilitățile acestora, relațiile și interacțiunea între membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului.
	 Pentru situațiile în care Ofertantul este o asociere de operatori economici sau propune subcontractanți sau beneficiaza de sustinere din parte unui/unor terti, ofertantii trebuie să prezinte în mod clar modalitatea în care acestia se vor implica in realizarea contractului precum si alocarea resurselor tuturor partenerilor/ subcontractantilor/ tertilor sustinatori; se vor prezenta în mod complet/detaliat distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților între operatori în cadrul grupului (dacă este cazul).	

9. MANAGEMENTUL   CONTRACTULUI
		La elaborarea propunerii tehnice, ofertanții vor ține cont de cerintele privind descrierea managementului activităților contractului în conformitate cu prevederile cap. 4 - Ipoteze și Riscuri, cap. 11 - Cerințe specifice de managementul contractului, cap. 13 - Subcontractarea, cap. 14 - Cadrul legal, cap. 15 - Responsabilitățile contractantului.
 a).  Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

[includeți aici informații despre modalitatea de alocare și coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de execuție și a activităților în cadrul Contractului]

  b).  Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):
i. identificarea lucrărilor/serviciilor realizate de subcontractanți 
ii. modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor
iii. modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului.
       iv.   informații referitoare la opțiunea de plată directă în raport cu prevederile art. 232 și următoarele din Legea 99/2016

   c).  Abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractantă, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini, respectiv:
i. Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de Sarcini;
ii. Descrierea modului de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului.
iii. Descrierea modalităților de îndeplinire a cerințelor privind raportarea solicitate în cadrul Contractului, inclusiv documentele finale în raport cu prevederile cerințelor minime din Caietul de Sarcini.
           d).  Abordarea propusă pentru managementul riscurilor în cadrul Contractului, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini.  La elaborarea propunerii tehnice ofertantii vor tine cont de cerinta privind planul de evaluare si atenuare a riscului de interfata prevazuta la cap. 3.4 din caietul de sarcini [Utilizați următoarea structură pentru prezentarea informațiilor]





	[bookmark: _Hlk72834317]Riscurile identificate de Ofertant pe baza informațiilor incluse în Caietul de Sarcini
	Măsurile propuse de către Ofertant ca parte a strategiei de risc 
	Responsabil
	Termen

	[riscuri generale identificate]
	[descrieți măsurile propuse ca parte a strategiei de risc]
	[descrieti cine implementează măsurile propuse]

	[precizați momentul în care se  implementează măsurile propuse]

	[bookmark: _Hlk72834463]Elaborarea de soluții tehnice greșite sau neadaptate, definite de Antreprenor și rezultate ca urmare a unor investigații/ studii geotehnice, hidrologice, topografice, etc. defectuoase sau de slabă calitate sau rezultate în urma unor activități defectuoase;
	
	
	

	Lipsa unor părți din proiect cauzate de necoordonarea între specialități și care nu vor permite terminarea și punerea în funcție a investiției
	
	
	

	Neconcordanța soluțiilor proiectate cu caracteristicile din teren, deși acestea erau sau puteau fi cunoscute la data elaborării proiectului tehnic
	
	
	

	Neavizarea de către Beneficiar a rapoartelor și livrabilelor din cauza conținutului necorespunzător al acestora. În acest caz Antreprenorul își va asuma consecințele aferente cu privire la costurile suplimentare rezultate din întârzieri în desfășurarea activităților specifice de elaborare a Proiectului tehnic
	
	
	

	Necesitatea unor investigații de teren suplimentare în vederea definirii soluției tehnice analizate sau obținerii de avize
	
	
	

	Revizuiri de soluții pentru a se obține fezabilitatea investiției, care pot afecta calendarul de punere în aplicare
	
	
	

	Neconformități în documentația Proiectului Tehnic sau a Detaliilor de execuție
	
	
	

	Întârzierea în mobilizarea personalului Antreprenorului
	
	
	

	Costuri de construcție incorect estimate (comparate cu cele din ofertă)
	
	
	

	Depășiri de costuri (pe timpul execuției)
	
	
	

	Calitate necorespunzătoare a construcției
	
	
	

	Producerea unor accidente de muncă
	
	
	

	Costuri lucrări temporare incorect estimate
	
	
	

	Întârzieri în asigurarea suficientă și la timp de materiale/echipamente/utilaje/forță de muncă
	
	
	

	Utilizarea de materiale neconforme, lucrări de calitate slabă
	
	
	

	Neobținerea de către Antreprenor a Certificatelor de verificare ”CE” pentru subsistemul energie din cadrul Proiectului și implicit a Autorizației de Punere în Funcțiunea subsistemului
	
	
	

	Entitatea contractantă să nu dispună și să nu poată furniza toate informațiile/documentele considerate relevante de către Contractant sau ca acestea să fie incomplete/inexacte. În acest caz Antreprenorul/Contractantul este responsabil de elaborarea acestora; costurile suplimentare rezultate
	
	
	



              e). Strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire

[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că în Contractul ce rezultă din această procedură apariția și materializarea conflictului de interese este prevenit] 

            f). Prezentarea strategiei anti-corupție ce va fi implementată de Ofertant pentru prevenirea corupției 
[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că în Contractul ce rezultă din această procedură se stabilește un flux al informațiilor și a plăților primite de Contractant pentru evitarea potențialelor situații privind corupția. Nu includeți aici politica, procedurile sau sistemul de management pentru anticorupție la nivel de operator economic ci precizați expres cum este obținută asigurarea că strategia anticorupție pentru și în legătură cu Contractul ce rezultă din această procedură este implementată]

              g). Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținători în legătură cu  executarea Contractului 
[În situația în care este aplicabil, includeți aici informații despre modalitatea de realizare a comunicării cu terțul/terții susținători în ceea ce privește monitorizarea performanței în cadrul contractului și în special în situația în care riscul de dificultăți în implementarea contractului se materializează (chiar daca acest risc este considerat ipotetic de către Ofertant). 

10. MENȚIUNI PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR LEGALE ÎN DOMENIUL  MEDIULUI SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
Se vor face precizări prin care ofertantul, inclusiv subcontractanții săi (dacă este cazul), se angajează să respecte reglementările legale în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, ce se aplică la locul în care se prestează serviciile/ executa lucrarile și care rezultă din legi, regulamente, decrete și decizii, atât la nivel național (România) cât și la nivelul Uniunii Europene precum și din convențiile colective sau tratate, convenții și acorduri internaționale, cu condiția ca aceste norme precum și aplicarea acestora să fie în conformitate cu legislația Uniunii Europene și conf. prevederilor cap. 7.8 Măsuri aplicabile de Contractant/ Antreprenor pentru asigurarea îndeplinrii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului caietului de sarcin din Caietul de Sarcini.

11. PROTECTIA MUNCII, AII, SITUATII DE URGENTA  SI PROTECTIA MEDIULUI 
[bookmark: _Toc124173874][bookmark: _Toc125536381][bookmark: _Toc129110161][bookmark: _Toc129879404][bookmark: _Toc130194213][bookmark: _Toc132708751][bookmark: _Toc227849380][bookmark: _Toc13759317][bookmark: _Toc79756513][bookmark: _Toc132708801][bookmark: _Toc227849443]La elaborarea propunerii tehnice, ofertanții vor ține cont de cerintele privind protectia muncii, AII, situatii de urgenta si protectia mediului în conformitate cu prevederile cap. 7.7 Măsuri aplicabile de Contractant/ Antreprenor pentru asigurarea îndeplinrii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului caietului de sarcini, cap. 10 - Managementul calității și managementul documentelor cap. 10.3 – 18.8 și  cap. 15.9 Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier din Caietul de Sarcini.

12. TIPURI, REGULI SI METODE DE VERIFICARE 
[bookmark: _Hlk34228493][bookmark: _Toc227849354][bookmark: _Hlk207697079][bookmark: _Toc227849366][bookmark: _Toc227849384][bookmark: _Toc227849427]La elaborarea propunerii tehnice, ofertanții vor ține cont de cerinta privind regulile si metodele de verificare în conformitate cu prevederile cap. 5.6 Verificarea și testarea la finalizarea lucrărilor, cap. 6.10 Cerințe privind avizarea proiectării, cap. 7.11 Inspecție, probe tehnologice și testare, cap.11.5 Testarea tehnică a lucrărilor

 	13. RECEPTIA LUCRARILOR 
[bookmark: _Toc227849386][bookmark: _Toc227849387][bookmark: _Toc147801577][bookmark: _Toc148214149][bookmark: _Toc155860889][bookmark: _Toc227849389][bookmark: _Toc227849390]La elaborarea propunerii tehnice, ofertanții vor ține cont de cerintele privind receptia, prevazute in cap. 7.13 Recepția lucrărilor la terminarea lucrărilor, cap. 7.14 Recepția lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție, cap. 7.15. Obținerea Autorizației de punere in funcțiune a subsistemului ENE  și cap. 7.16 Recepția finală, la expirarea perioadei de garanție din Caietul de Sarcini.

[bookmark: _Toc491796620]14. MASURI APLICATE DE OFERTANT PENTRU SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR ÎN PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ 

La elaborarea propunerii tehnice, ofertanții vor ține cont ca termenul de garantie al lucrarilor va fi în conformitate cu prevederile cap. 7 Activități specifice lucrărilor, subcap. 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16,  cap. 11 - Cerințe specifice de managementul contractului subcap. 11.5, 11.6 și 15.7 Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice din caietul de sarcini.

 [Structurați informația, după cum urmează:]
	Potențiale defecte datorate viciului de execuție
	Modalitatea de intervenție
	Măsura luată pe perioada execuției pentru eliminarea apariției defecțiunii
	Termenul de intervenție
	Durata de remediere a potențialelor defecțiuni datorate viciilor de execuție
	Resurse alocate (financiare, materiale, echipamente și personal)

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]




[bookmark: _Toc491796623]15. INFORMATII CU PRIVIRE LA EVENTUALE MODIFICARI ALE OPERATORULUI ECONOMIC OFERTANT 
[În cazul în care este aplicabil, Introduceți informații despre posibile modificări ale structurii operatorului economic de care acesta are cunoștința la momentul depunerii Ofertei]

[bookmark: _Toc491796624]16.  ANEXE LA PROPUNEREA TEHNICA 
[Introduceți anexele cu informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă]
a) Planificarea activităților și Schema de realizare a contractului:
Durata contractului este de 89 luni (optzecișinouă) de luni, de la data precizată în Ordinul de incepere și până la data recepției finale, din care: 27 (douăzecișișapte) de luni Durata de executie a contractului, 60 (șaizeci) de luni perioada de garanție acordată lucrărilor și 2 (două) luni de la terminarea Perioadei de Garanție - Perioada de Închidere.
Durata de executie a contractului este de 27 (douăzecișișapte) de luni de la data precizată în Ordinul de incepere și va cuprinde:
I. Proiectarea lucrărilor (9 luni)
[bookmark: _Hlk168272837]Durata etapei de proiectare  este de 9 luni și include elaborare și avizare DTAC, obținere Autorizației de construire (AC), elaborare și avizare PTE+DDE:
Autorizației de construire (AC) și avizarea PTE – vezi graficul de la subcap. 6.9 - Durata elaborării Proiectului Tehnic.
II. Durata efectivă de execuție a lucrărilor(de 18 luni)
Durata efectivă de execuție a lucrărilor este de 18 luni, inclusiv efectuarea testelor și probelor tehnologice, obținerea Certificatului de verificare ”CE” pentru subsistemul structural ENE și Recepția la terminarea lucrărilor;
Formular 20 (fizic), se va completa doar pentru durata execuție a contractului, de 27 de luni.
[bookmark: _Toc227849337]La elaborare, ofertanții vor ține cont de informațiile prezentate la cap. 3.3 – Durata contractului, cap. 6.9 – Durata pentru elaborarea documentației, cap. 7.18. Rezultate ce trebuie obținute de Contractant

[bookmark: _Hlk136431923]b) Declarație pe proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului. În cazul unei asocieri, această declaratie va fi asumată de totii membrii asocierii. Subcontractanții propuși trebuie să respecte aceleași obligații ca și ofertanții. Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații detaliate privind reglementările obligatorii referitoare la protecția mediului: - Ministerul Mediului și Pădurilor sau de pe site-ul: https://www.mmediu.ro. Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații detaliate privind reglementările obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecția muncii, securității și sănătății în muncă - Inspectoratul Teritorial de Muncă sau de pe site-ul https://www.anofm.ro, https://www.inspectmun.ro, https://www.mmuncii.ro. Formular 21

[bookmark: _Hlk136336182]c) Formularul de contract – Acord Contractual, Condiții Generale și Condiții Speciale - însuşit de către ofertant (semnat de reprezentantul/reprezentantii autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract).  

d) Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta prestarea serviciilor/ executia lucrarilor contractului ulterior emiterii ordinului de incepere a serviciilor/ al lucrarilor fără acceptul entității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 232 din Legea nr. 99/2016, coroborate cu cele ale art. 156 din Anexa la H.G. nr. 394/2016.

[bookmark: _Hlk136334659]e). Declaraţie pe propria răspundere că elementele constitutive de interoperabilitate (ECI) noi aprovizionate vor fi însoțite de o declarație CE de conformitate sau de adecvare pentru utilizare și că materialele feroviare critice noi aprovizionate, care vor fi utilizate pentru indeplinirea contractului vor fi omologate si agrementate AFER, după caz, pentru utilizare la infrastructura feroviara administrata de CN CF „CFR” SA, conform H.G. 108 / 2020 și 2020 și H.G. 526 și 527 / 2025.; 
f).  Declaratie pe proprie raspundere  prin care sa ateste ca dispune de personal de prestare/ executie capabil si suficient sa sustina  activitatile contractului, în intervalul de timp stabilit, in ceea ce priveste numarul de persoane si specializari pe durata implicarii acestora in activitatile pentru care au fost solicitati ( personal muncitor și personal specializat autorizat AFER si autorizat conform Ordin MT nr. 2262/2005 si Anexa 1 din HG 1663/2004).

Data elaborării prezentei propuneri tehnice________________



_________________ (nume și prenume)_______________ (specimen semnătură olografă și ștampilă după caz)

reprezentant legal autorizat să semnez documente pentru și în numele
________________________________ (ofertant unic /lider asociere)
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