| CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborare studiu de fezabilitate și liste de cantități pentru obiectivul “Autostrada Târgu Neamț - Ungheni” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autostrada Târgu Neamț - Ungheni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TITULAR : |  | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii |  |  |  |  |  |  |
| BENEFICIAR: |  | Compania Naţionala de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din România |  |  |  |  |  |  |
| AMPLASAMENT: |  | In judetul Iasi |  |  |  |  |  |  |
| INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea totala a investiţiei, inclusiv TVA |  |  |  |  |  |  | mii lei | 11940272.086 |
| (in preturi luna/an /1 EURO =4.2621 lei din 06.01.2011) |  |  |  |  |  |  | Euro | 2801499750.358 |
| din care C+M |  |  |  |  |  |  | mii lei | 10125714.891 |
|  |  |  |  |  |  |  | Euro | 2375757230.276 |
| Esalonarea investitiei: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Anul I |  |  | INV |  | mii lei | 2388054.417 |
|  |  |  |  |  | C+M |  | mii lei | 2025142.978 |
|  |  | Anul II |  |  | INV |  | mii lei | 3582081.626 |
|  |  |  |  |  | C+M |  | mii lei | 3037714.467 |
|  |  | Anul III |  |  | INV |  | mii lei | 3582081.626 |
|  |  |  |  |  | C+M |  | mii lei | 3037714.467 |
|  |  | Anul IV |  |  | INV |  | mii lei | 2388054.417 |
|  |  |  |  |  | C+M |  | mii lei | 2025142.978 |
| Capacitati: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lungime |  |  |  |  | 100.140 | Km |
|  |  | Latime platforma |  |  |  |  | 26 | m |
|  |  | Latime parte carosabila |  |  |  |  | 26 | m |
|  |  | Poduri |  |  |  |  | 62 /17282 | buc / ml |
|  |  | Pasaje |  |  |  |  | 23 /3093 | buc / ml |
|  |  | Tuneluri |  |  |  |  | 8 /12904 | buc / ml |
|  |  | Podete |  |  |  |  | 135 | buc |
|  |  | Parcare de scurta durata |  |  |  |  | 8 | buc |
|  |  | Centru de intretinere si coordonare |  |  |  |  | 2 | buc |
|  |  | Spatiu pentru servicii-S1 |  |  |  |  | 2 | buc |
|  |  | Spatiu pentru servicii-S3 |  |  |  |  | 2 | buc |
|  |  | Punct de sprijin pentru intretinere |  |  |  |  | 1 | buc |
| FACTORI DE RISC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FINANŢAREA INVESTIŢIEI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finantarea obiectivului de investitie se va face din surse legal constituite prin bugetul Ministerului Transporturilor sau din fonduri nerambursabile Comisia Europeana – Fonduri Europene de Dezvoltare Regionala si alte surse legal constituite prin bugetul Ministerului Transporturilor, in limita sumelor aprobate anual cu aceast |  |  |  |  |  |  |  |  |